TÀI LIỆU DỰ ÁN

HỆ THỐNG BÁO ĐIỆN TỬ AI – WISDOM IT NEWS

| Giảng viên | : Trương Thành Chân |
| --- | --- |
| Nhóm | : WISDOM |
| Thành viên | : Nguyễn Lê Tuấn Kiệt - TB02002 |
|  | : Nguyễn Minh Đăng - TB02182 |
|  | : Võ Quốc Thiên - TB02191 |
|  | : Trần Phạm Hoàng Minh - TB02231 |
|  | : Trần Nguyễn Bình Yên - TB01913 |

# 1Giới thiệu dự án

## 1.1Giới thiệu dự án

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu cập nhật tin tức IT nhanh chóng, chính xác và tiện lợi ngày càng tăng cao. Mỗi ngày, hàng loạt thông tin mới về trí tuệ nhân tạo, phần mềm, bảo mật hay thiết bị công nghệ liên tục xuất hiện, khiến người đọc gặp khó khăn trong việc chọn lọc và nắm bắt nội dung quan trọng. Tuy nhiên, nhiều trang báo điện tử hiện nay vẫn chưa ứng dụng hiệu quả AI vào quá trình biên tập và tối ưu nội dung, làm người dùng mất nhiều thời gian khi tiếp cận thông tin.

Dự án “Hệ thống Báo Điện Tử IT Tích Hợp AI (Wisdom IT News)” được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng tin tức hiện đại, hỗ trợ biên tập viên tóm tắt bài viết và gợi ý tiêu đề tự động bằng AI. Hệ thống giúp quản lý nội dung khoa học, nâng cao hiệu suất làm việc và mang đến trải nghiệm đọc báo nhanh chóng, trực quan và phù hợp với xu hướng công nghệ trong thời đại số hiện nay cho người dùng.

## 1.2Yêu cầu khách hàng

### 1.2.1khách hàng mong muốn một phần mềm báo điện tử với các yêu cầu chức năng sau:

- Xem bài viết (xem chi tiết, tìm kiếm, lọc theo danh mục, lọc theo vùng miền, xem RSS, bài viết liên quan, bài viết phổ biến)

- Bình luận (gửi bình luận, reply bình luận, like/dislike bình luận, xóa bình luận của mình)

- Tài khoản người dùng (đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý profile, đổi avatar, xem lịch sử đọc)

- Tương tác xã hội (kết bạn, chấp nhận/từ chối lời mời, theo dõi user, xem danh sách followers/following)

- Nhắn tin Chat (tạo nhóm chat, gửi tin nhắn text/file, reply tin nhắn, ghim tin nhắn, chat thời gian thực qua SignalR)

- Journalist viết bài (tạo bài mới, chỉnh sửa/xóa bài của mình, gắn danh mục/tag/vùng miền, rich text editor)

- Quản lý bài viết Admin (duyệt/từ chối bài, xóa bài, lọc theo trạng thái/danh mục, đánh dấu nổi bật/tin nóng)

- Quản lý danh mục (thêm, sửa, xóa danh mục, danh mục cha-con, icon, màu sắc, thứ tự sắp xếp)

- Quản lý Tag (thêm, sửa, xóa tag, gắn tag vào bài viết)

- Quản lý User (xem danh sách, xem chi tiết, phân quyền Reader/Journalist/Admin, khóa/mở khóa, tạo user mới, đổi avatar)

- Quản lý bình luận (xem tất cả bình luận, lọc theo trạng thái, duyệt/xóa bình luận)

- Quản lý Chat (xem nhóm chat, số thành viên, xóa nhóm chat)

- Tích hợp AI (tóm tắt bài viết bằng Gemini AI, gợi ý tiêu đề tự động, chatbot hỏi đáp)

- AI Logs (ghi lại lịch sử gọi AI, lọc theo ngày, hiển thị model/tokens/kết quả)

- Feedback (gửi phản hồi/báo lỗi, Admin xem và đánh dấu đã xử lý)

- Newsletter (đăng ký nhận bản tin qua email, Admin quản lý danh sách subscribers)

- Dashboard thống kê (tổng bài viết, lượt xem, bình luận, users, biểu đồ theo tháng, bình luận chờ duyệt)

### 1.2.2Đánh giá tính khả thi

Năng lực chuyên môn: Có kiến thức lập trình tốt với các công nghệ như C#, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, hoàn toàn phù hợp để xây dựng hệ thống web báo điện tử.

Kinh nghiệm thực hiện dự án: Đã từng thực hiện các bài tập lớn tương tự như quản lý sinh viên, thư viện, website bán hàng nên có hiểu biết về cách thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý giao diện người dùng và triển khai ứng dụng web.

Phạm vi dự án phù hợp: Hệ thống bao gồm đầy đủ các chức năng cốt lõi của một trang tin tức  từ đọc bài, bình luận, nhắn tin, kết bạn cho đến trang quản trị duyệt bài, quản lý người dùng và tích hợp AI  tất cả đều nằm trong khả năng thực hiện trong thời gian giới hạn.

Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng rõ ràng, mỗi chức năng là một module độc lập, nên sau này có thể dễ dàng bổ sung thêm tính năng mới như ứng dụng mobile, đăng nhập Google/Facebook hay hệ thống thông báo mà không ảnh hưởng đến phần đang hoạt động.

Như vậy, với kiến thức hiện có và sự phân chia công việc hợp lý, có đủ năng lực để thực hiện dự án Wisdom IT News đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và đúng tiến độ.

# 2 Kế hoạch dự án

| STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | 01/03/2026 | 15/03/2026 | Hoàn thành |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu, xác định chức năng | 01/03/2026 | 05/03/2026 | Hoàn thành |
| 1.2 | Vẽ sơ đồ Use Case (29 UC) | 06/03/2026 | 12/03/2026 | Hoàn thành |
| 1.3 | Viết đặc tả yêu cầu (SRS) | 10/03/2026 | 15/03/2026 | Hoàn thành |
| 2 | Thiết kế hệ thống | 16/03/2026 | 31/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, Entity Models) | 16/03/2026 | 22/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc MVC, phân tầng Controller/View/Model | 23/03/2026 | 27/03/2026 | Hoàn thành |
| 2.3 | Thiết kế giao diện (wireframe các trang chính) | 25/03/2026 | 31/03/2026 | Hoàn thành |
| 3 | Xây dựng backend | 01/04/2026 | 20/04/2026 | Hoàn thành |
| 3.1 | Tạo CSDL, DbContext, Migration | 01/04/2026 | 05/04/2026 | Hoàn thành |
| 3.2 | Xây dựng Controllers (Account, Article, Admin, Chat) | 06/04/2026 | 15/04/2026 | Hoàn thành |
| 3.3 | Xây dựng Services (AIService, SlugHelper) | 16/04/2026 | 20/04/2026 | Hoàn thành |
| 4 | Xây dựng giao diện (Frontend) | 15/04/2026 | 30/04/2026 | Hoàn thành |
| 4.1 | Giao diện trang chủ, chi tiết bài viết, tìm kiếm | 15/04/2026 | 22/04/2026 | Hoàn thành |
| 4.2 | Giao diện đăng nhập, đăng ký, profile | 20/04/2026 | 25/04/2026 | Hoàn thành |
| 4.3 | Giao diện Admin (dashboard, quản lý bài viết, user, bình luận) | 23/04/2026 | 30/04/2026 | Hoàn thành |
| 5 | Tích hợp tính năng nâng cao | 01/05/2026 | 08/05/2026 | Hoàn thành |
| 5.1 | Tích hợp SignalR Chat (nhắn tin thời gian thực) | 01/05/2026 | 04/05/2026 | Hoàn thành |
| 5.2 | Tích hợp Gemini AI (tóm tắt, gợi ý tiêu đề, chatbot) | 03/05/2026 | 06/05/2026 | Hoàn thành |
| 5.3 | Tính năng xã hội (kết bạn, theo dõi, vote bình luận) | 05/05/2026 | 08/05/2026 | Hoàn thành |
| 6 | Kiểm thử và sửa lỗi | 09/05/2026 | 12/05/2026 | Hoàn thành |
| 6.1 | Kiểm thử chức năng từng module | 09/05/2026 | 11/05/2026 | Hoàn thành |
| 6.2 | Sửa lỗi, tối ưu giao diện | 10/05/2026 | 12/05/2026 | Hoàn thành |
| 7 | Viết báo cáo và hoàn thiện | 10/05/2026 | 15/05/2026 | Đang thực hiện |

# 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày toàn bộ các sơ đồ UML mô tả phân tích và thiết kế hệ thống Wisdom IT News, gồm: Use Case Diagram (mô tả nghiệp vụ và actor), Class Diagram (cấu trúc dữ liệu và lớp), Object Diagram (snapshot dữ liệu runtime), Sequence Diagram (luồng tương tác theo thời gian) và Activity Diagram (luồng hoạt động nghiệp vụ). Mỗi sơ đồ đều có placeholder ảnh, mô tả mục đích, mô tả nội dung và ghi chú để thành viên khác trong nhóm dễ đối chiếu với code khi bảo trì.

## 3.1 Sơ đồ Use Case

### 3.1.1 Use Case tổng quan hệ thống

### 3.1.2 Use Case Đăng Kí

### 3.1.2 Use Case Đăng Nhập

### 3.1.3 Use Case Nhân Viên

### 3.1.4 Use Case QL Video